## Slide 1
CASTELLUM FASTWEBB

## Slide 2
www.castellum.se

## Slide 3
Projekt Fastwebb startades våren 2010 som ett gemensamt IT projekt.
Förutsättningarna är att inom fastighetsbeståndet finns ca. ett 15-tal olika styrsystem med olika lokala tekniska lösningar. En mängd fastigheter står i begrepp att ”datoriseras”.
Syftet: Strategisk fråga, effektivare drift, samordningsvinster, säkerhet. Lösning: leverantörsneutral webbportal, behörighetssystem, larmhantering.
Tvärgruppen består av representanter från dotterbolagen, IT chef, representant från koncernens ledningsgrupp samt projektledare. Utvecklingsgrupp består av IT chef, projektledare, utvecklare av portalen, konsulter IT säkerhet och teknik. Ledningsgrupp/styrgrupp är representerad koncernens ledningsgrupp.
Marknadsundersökningar har utförts, men man fann inget som passade in i den modell man satt upp.
Egna specifikationer med höga krav på säkerhet och åtkomst har tagits fram för utvecklingen av portalen och dess funktioner.
Gemensamma specifikationer (Tekniska Beskrivningar) har för upphandling av styrleverantörer. Dokumenten revideras i takt med den tekniska utvecklingen och de egna krav man ställer.

## Slide 4
Våren 2011 påbörjades utvecklingsarbetet med portalen.
Tvärgruppens beslut om att portalen skulle innehålla en gemensam och enhetlig larmhantering innebar att ett ramverk sattes upp, därefter en specifikation.
Respektive dotterbolag tillhandahöll minst en anläggning , målsättningen var också att få testa olika fabrikat och lösningar.

## Slide 5
v 18
v 19
v 20
v 21
v 22
v 23
v 24
Konfigurering (leverantörer)
Sluttest funktion och integration
Utvärdering
Utredning leverantörer
3 maj leverans av indata
från respektive bolag
Tvärgrupp 18 maj
Tvärgrupp 16 juni
Beslut om fortsättning
13-18 maj test webbportal
maj
juni
v 25
27 maj – 1 jun test webbportal
Tidplan
6 fastighetsbolag
7 fabrikat
9 leverantörer
6 olika regionala/lokala lösningar (DUC-DHC, DUC-hostad DHC, webb-DUC/PLC, lokal webbserver, DUC-lokala klient (RDP)
Utveckling portal och larmhantering

## Slide 13
Tester av piloten pågick tom. augusti.
Beslut om vidareutveckling av portalen togs i sept. i tvärgruppen.
Dotterbolagen lägger in flera anläggningar.
Manualer, dokumentation tas fram.
Utbildning skall utföras under oktober.
Funktioner såsom Systemförvaltning och administration diskuteras.
Vidareutveckling av portalen, användargränssnittet/konfigurationer skall blir ytterligare enklare.
Man tittar nu också på andra styrsystem som inte finns inom beståndet, och hur dessa möter ställda krav och specifikationer.
CASTELLUM FASTWEBB
Just nu…